Ruda Śląska, dnia 28.08.2019 r.

AQUADROM SP. Z.O.O.

UL. Kłodnicka 95A

41-706 Ruda Śląska

Nr sprawy: ZP 11/2019

**MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na* *budowę zewnętrznej sauny dla Aquadrom Sp. z o.o.*

Działając w imieniu Zamawiającego – Aquadrom Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej - na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dokonuję modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na budowę zewnętrznej sauny dla Aquadrom Sp. z o.o.w następujący sposób:

W Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) pkt. III otrzymuje brzmienie:

*III. Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać inwestycję stanowiącą przedmiot zamówienia
w terminie* ***21 tygodni*** *od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że wykonanie robót budowlanych i opracowanie Dokumentacji Powykonawczej zobowiązujemy się zrealizować w terminie do 18 tygodni od daty podpisania umowy.*

Modyfikacja treści SIWZ jest wiążąca i obowiązuje od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

Wszystkie pozostałe zapisy SIWZ, w tym wyznaczone terminy i miejsce składania i otwarcia ofert, pozostają bez zmian.

Załącznik:

- zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SIWZ: Formularz oferty

Kopia: aa